## Slide 1
AI推進
定例会
VOL. 04 / 2026
MEETING MINUTES
2026.04.21 · 08:00-09:00
ISSUE
04

## Slide 2
AGENDA / 本日のテーマ
3つの論点
01
品質ワーキングの進捗報告
02
展開・広報ワーキングの進捗報告
03
その他共有事項（予算確保、人材育成）

## Slide 3
— CHAPTER 01
品質ワーキング
LEAD
テーマ:「Teams会議の情報を活用したプロジェクト管理の効率化」
POINTS
— 議事録アシスタント・RAG活用を軸に活動を開始
— Googleハッカソン「AIエージェントによる会議準備効率化」と知見を相互共有
— 【課題】Teams議事録の文字起こし（特に漢字変換）精度が要約品質を下げている
— 【改善案】MP4→高精度ツール（例: Aqua Voice）で再文字起こし
— 【改善案】発言者属性・業務背景を保持する「メモリ機能」で文脈理解を強化
— Google環境で高精度文字起こしを試験するのが有効（上地さん）

## Slide 4
— CHAPTER 02
展開・広報ワーキング
LEAD
PCY斎藤さん参画。Copilot教育のライブ感・期限設定が鍵
POINTS
— 過去のツール展開成功/失敗を分析し、AI展開指針を策定中
— PPS展示会にて「工程ばらしを起点としたAI活用」がTPS推進部・大石さんに高評価
— 「トヨタらしいAI活用」として全社標準化をTPS推進部と連携して推進
— 戦略会議で車両開発AI事例を経営層に報告、「効果の明確化」「2ヶ月ごとフォロー」を要求
— 6月のAI活用展示会で進捗報告（上原役員出張で日程調整の可能性あり）

## Slide 5
— CHAPTER 03
予算確保・人材育成
LEAD
パワトレ福山室長の協力のもと、予算要求・教育展開を準備
POINTS
— Azure（RAG利用）等の有償ツール購入計画を共有フォーマットで集約
— パワトレカンパニーGM層向けAI教育を検討、PTK/EPFマネージャー層にも展開予定
— PCY斎藤さんの講座を必須教育化する案
— 安田さん主体でPTK/EPFマネージャー向け説明会を企画
— 【質疑】マネージャーにはAIリテラシー（可能/不可の見極め）が必要（上野さん）
— 【回答】上野さん・大西さんの助言のもと、マネージャー特化の教育資料を作成（安田さん）

## Slide 6
DECIDED TODAY
6つの決定
#1
品質ワーキングは「Teams会議情報の活用」をテーマに活動開始
#2
展開・広報ワーキングはAI展開の活動指針を策定
#3
TPS推進部と連携し「トヨタらしいAI活用」の型作りと全社展開
#4
6月AI活用展示会で経営層に進捗・効果を報告
#5
有償ツールをリスト化し予算要求を準備
#6
PTK・EPFマネージャー向け説明会を実施

## Slide 7
NEXT — ToDo
誰が、何を、いつまでに
渡辺
ハッカソンの知見を品質ワーキングに共有
▶ 5月末
田原
議事録アシスタント高精度化の試験設計
▶ 5月中
湯浅
Aqua Voice等の代替文字起こしツール評価
▶ 5月中
上地
AI展開活動指針のドラフト作成
▶ 5月末
橘鷹
TPS推進部との連携プラン具体化
▶ 6月展示会前
安田
有償ツールリスト共有フォーマット作成
▶ 4月末
安田
PTK/EPFマネージャー向け説明会の企画
▶ 5月末

## Slide 8
Keep shipping.
— 次回: 2026.05 · AI推進チーム